| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số: 306/TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Hới, ngày 08 tháng 02 năm 2010 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài tại hội nghị nghe báo cáo

quy hoạch chi tiết khu tái định cư Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch

---------------

Ngày 27/01/2010 đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì hội nghị nghe báo cáo quy hoạch chi tiết khu tái định cư Hòn La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Điện lực Quảng Bình, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban quản lý Khu Kinh tế; UBND huyện Quảng Trạch, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Quảng Đông; Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quy hoạch xây dựng Quảng Bình. Sau khi nghe Trung tâm Quy hoạch xây dựng Quảng Bình báo cáo quy hoạch chi tiết khu tái định cư Hòn La; các thành viên dự họp tham gia ý kiến và thống nhất đề xuất; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

1. Trước hết biểu dương những nổ lực, cố gắng tích cực của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và chính quyền địa phương huyện Quảng Trạch, xã Quảng Đông và các đơn vị có liên quan đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tham gia của các ngành, địa phương ở lần họp trước. Nay nội dung báo cáo quy hoạch chi tiết khu tái định cư Hòn La do đơn vị tư vấn trình bày lần này đã được khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết; chất lượng và các mục tiêu, yêu cầu của quy hoạch chi tiết khu tái định cư đã nâng lên rõ rệt. Vì vậy, UBND tỉnh thống nhất xác định về địa điểm khu tái định cư tại thôn 19-5 và thôn Đông Hưng, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Đây là vị trí thuận lợi, giáp khu Phi thuế quan, giáp khu du lịch biển và giáp Quốc lộ 1A và thể theo nguyện vọng của nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Đông kiến nghị, đề xuất sau một số lần tổ chức hội nghị, làm việc ở địa phương; Bảo đảm dân chủ, công khai và nhận được sự đồng thuận cao của bà con thuộc diện di dời tái định cư.

2. Về diện tích đất mỗi lô thống nhất định mức 500m2/01 hộ gia đình (trong đó 200m2 đất ở, còn lại là đất vườn) và bố trí các lô đất ở dự phòng cho dân về lâu dài.

3. Về hệ thống giao thông: Cần nghiên cứu bố trí điều chỉnh lại một số đường có mặt cắt 7,5 m, đảm bảo không làm manh mún các lô đất.

4. Về san nền: Cũng cần nghiên cứu lợi dụng địa thế để san tạo dốc mà không san phẳng.

5. Về thoát nước: Nghiên cứu hướng thoát nước mặt cho phù hợp với địa hình hiện trạng khu đất, tránh gây xói lở khu dân cư khi đưa vào sử dụng. Hệ thống mương thoát nước thống nhất làm mương hở có nắp đậy.

6. Cấp nước: Thống nhất về lâu dài cần có phương án cấp nước sạch từ Nhà máy nước Sông Thai phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. Trước mắt, cần khoan khảo sát thăm dò mực nước ngầm để xây dựng giếng chung cho toàn bộ khu tái định cư trong quá trình nhân dân xây dựng nhà ở và sinh hoạt; đồng thời các hộ có giếng riêng.

7. Về nguồn cấp điện: Thống nhất trước mắt lấy nguồn điện từ trạm biến áp E3 110 KV Ba Đồn chạy song song với Quốc lộ 1A. Về lâu dài sẽ đấu nối nguồn với Trạm biến áp 110 KV cấp điện từ Roòn đi Khu Công nghiệp Hòn La. Vì vậy nghiên cứu giành đất hành lang an toàn tuyến điện về phía Đông Quốc lộ 1A.

8. Về quỹ đất sản xuất tạo việc làm cho dân: Giao UBND huyện Quảng Trạch làm việc với Lâm trường Bắc Quảng Trạch để điều chỉnh quỹ đất theo hướng giao lại cho dân có quỹ đất ổn định sản xuất đảm bảo cuộc sống lâu dài.

9. Yêu cầu Chủ đầu tư, Trung tâm Quy hoạch xây dựng Quảng Bình, trên cơ sở các ý kiến tham gia, chỉnh sửa lại đồ án quy hoạch chi tiết, gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

10. Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, giao Ban quản lý Khu Kinh tế phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Đông tổ chức công bố công khai quy hoạch để nhân dân và các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Ban TV TU. (báo cáo) - TT HĐND. - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh. - Các cơ quan, đơn vị, địa phương dự họp; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Phòng KTTH, NCVX. - Lưu VT, CVXDCB. | TL.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ VĂN PHÒNG (Đã ký) Hoàng Ngọc Hòa |
| --- | --- |