| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH Số: /NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Trạch, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng

phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện quản lý

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 06

(KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20/6/2022 của Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 1) và thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2) nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý;

Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Quảng Trạch về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện quản lý; Báo cáo thẩm tra số…     /BC-HĐND ngày … tháng …năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện quản lý bao gồm 06 dự án, với tổng mức đầu tư: 217.519 triệu đồng.

(Chi tiết có các Phụ lục đính kèm)

Các nội dung chủ trương đầu tư các dự án không được điều chỉnh tại Nghị quyết này, tiếp tục thực hiện theo các Nghị quyết:  Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/12/2018, Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 22/7/2019, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/7/2020, Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 02/10/2020 của HĐND huyện Quảng Trạch.

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng đúng quy định;  Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này  đã được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch khóa XX, kỳ họp thứ 06 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

| Nơi nhận: - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài chính; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - Thường trực UBMTTQVN huyện; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; - Các Ban HĐND huyện; - Văn phòng và các Ban thuộc Huyện ủy; - Tổ ĐB HĐND huyện, các ĐB HĐND huyện; - Các thành viên UBND huyện; - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; - TT HĐND và UBND các xã; - Website huyện Quảng Trạch; - Lưu: VT, VP. | CHỦ TỊCH Nguyễn Xuân Đạt |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01:

Nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Pháp Kệ xã Quảng Phương,

huyện Quảng Trạch (Giai đoạn 1)

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2022

của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch)

1. Điều chỉnh phân loại nhóm dự án:

- Phân loại nhóm dự án đã được phê duyệt: Trọng điểm nhóm C.

- Phân loại nhóm dự án điều chỉnh: Nhóm C.

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

- Bổ sung thêm các hạng mục:

+ Thoát nước thải, cấp nước: Thiết kế phù hợp theo quy hoạch được duyệt.

+ San nền: San nền tạo mặt bằng các lô đất xây dựng nhà ở phù hợp điều kiện thực tế, với cao độ san nền vào khoảng 0,3m - 0,5m so với cao độ tự nhiên.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt: 20.800 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 44.398 triệu đồng.

4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn được duyệt: Ngân sách huyện quản lý (Bao gồm từ thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện và từ dự án) và vốn vay từ Quỹ phát triển đất tỉnh theo quy định: 20.800 triệu đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Ngân sách huyện quản lý: 44.398 triệu đồng.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn đã phê duyệt: Năm 2020-2022.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2020-2024

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn điều chỉnh: Năm 2022-2024

6. Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án:

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án được duyệt: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, sau khi trừ các chi phí đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất của dự án dự kiến chênh lệch phải đạt trên 50% tổng giá trị bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án điều chỉnh: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư của dự án đạt trên 201% chi phí đầu tư.

PHỤ LỤC 02:

Nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Tân An

xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch:

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2022

của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch)

1. Điều chỉnh phân loại nhóm dự án:

- Phân loại nhóm dự án đã được phê duyệt: Trọng điểm nhóm C.

- Phân loại nhóm dự án điều chỉnh: Nhóm C.

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

- Bổ sung thêm các hạng mục công việc: Xử lý bùn đen trong quá trình thi công bốc phong hoá thực hiện hạng mục đường giao thông và san nền; bổ sung các điểm vuốt nối.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt: 30.880 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 36.780 triệu  đồng.

4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn được duyệt: Ngân sách huyện (Bao gồm từ nguồn thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện và từ dự án) và vốn vay từ Quỹ phát triển đất tỉnh theo quy định: 30.880 triệu đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Ngân sách huyện (Bao gồm từ nguồn thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện và từ dự án) và vốn vay từ Quỹ phát triển đất tỉnh theo quy định: 36.780 triệu đồng.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn đã phê duyệt: Năm 2020-2022.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2020-2022

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn điều chỉnh: Năm 2020-2023

6. Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án:

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án được duyệt: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, giá trị tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất thu được sau khi trừ các chi phí đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất của dự án phải đạt trên 60% tổng giá trị bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án điều chỉnh: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư của dự án đạt trên 232% chi phí đầu tư.

PHỤ LỤC 03:

Nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chi tiết Khu vực thuộc trung tâm xã tại thôn Phù Ninh xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2022

của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch)

1. Điều chỉnh phân loại nhóm dự án:

- Phân loại nhóm dự án đã được phê duyệt: Trọng điểm nhóm C.

- Phân loại nhóm dự án điều chỉnh: Nhóm C.

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư: Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục:

- Hạng mục đường giao thông: Thiết kế đường giao thông bao gồm 05 tuyến đường với tổng chiều dài các tuyến khoảng 669m; kết cấu mặt đường các tuyến bằng bê tông xi măng.

- Mương thủy lợi: Hoàn trả lại mương thủy lợi bằng tuyến kênh mương có tổng chiều dài khoảng: 56m; mặt cắt ngang kênh BxH = 0,5m x 0,73m; kết cấu kênh bằng bê tông cốt thép.

+ Thoát nước mặt, nước thải, cấp điện: Thiết kế phù hợp thực tế và quy hoạch được duyệt.

+ San nền: San nền tạo mặt bằng các lô đất xây dựng nhà ở với diện tích san khoảng 5.500m2, chiều cao san nền trung bình khoảng 0,6m.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt: 16.570 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 20.184 triệu đồng.

4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn được duyệt: Nguồn vốn ngân sách huyện quản lý (bao gồm từ nguồn thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Thanh, từ dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác): 16.570 triệu đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Ngân sách huyện quản lý: 20.184 triệu đồng.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn đã phê duyệt: Năm 2019-2021

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2019-2024

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn điều chỉnh: Năm 2022-2024

6. Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án:

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án được duyệt: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, giá trị tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất thu được sau khi trừ các chi phí đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất của dự án phải đạt trên 30% tổng giá trị bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án điều chỉnh: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư của dự án đạt trên 107% chi phí đầu tư.

PHỤ LỤC 04:

Nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Hạ tầng kỹ thuật khu Quy hoạch khu dân cư thôn Minh Sơn xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1)

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2022

của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch)

1. Điều chỉnh phân loại nhóm dự án:

- Phân loại nhóm dự án đã được phê duyệt: Trọng điểm nhóm C.

- Phân loại nhóm dự án điều chỉnh: Nhóm C.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt: 22.000 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 36.150 triệu đồng.

3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn được duyệt: Nguồn vốn từ thu tiền thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Đông và từ dự án: 22.000 triệu đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Nguồn vốn từ thu tiền thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Đông và từ dự án: 36.150 triệu đồng.

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn đã phê duyệt: Năm 2019-2021.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2019-2024

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn điều chỉnh: Năm 2022-2024

5. Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án:

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án được duyệt: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, sau khi trừ các chi phí đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất của dự án dự kiến chênh lệch phải đạt trên 51,7% tổng giá trị bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án.

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án điều chỉnh: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư của dự án đạt trên 261% chi phí đầu tư.

PHỤ LỤC 05:

Nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Hạ tầng kỹ thuật khu Quy hoạch khu dân cư thôn Nam Lãnh xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2022

của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch)

1. Điều chỉnh phân loại nhóm dự án:

- Phân loại nhóm dự án đã được phê duyệt: Trọng điểm nhóm C.

- Phân loại nhóm dự án điều chỉnh: Nhóm C.

2. Điều chỉnh quy mô đầu tư: Bổ sung thêm các hạng mục:

- Xây dựng gia cố mái kênh phía đông khu dân cư hiện hữu với chiều dài khoảng 400m, mái bằng đá hộc, chân kênh bằng bê tông và xây dựng các hạng mục hạ tầng khác.

3. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt: 33.500 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 42.762 triệu đồng.

4. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn được duyệt: Nguồn vốn từ thu tiền thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú và từ dự án: 33.500 triệu đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Nguồn vốn từ thu tiền thu tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Phú và từ dự án: 42.762 triệu đồng.

5. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn:

- Thời gian thực hiện dự án và dự kiến kế hoạch bố trí vốn đã phê duyệt: Năm 2019-2021.

- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2019-2024

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn điều chỉnh: Năm 2022-2024

6. Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án:

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án được duyệt: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, sau khi trừ các chi phí đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất của dự án dự kiến chênh lệch phải đạt trên 55% tổng giá trị bán đấu giá quyền sử dụng đất của dự án..

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án điều chỉnh: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư của dự án đạt trên 180% chi phí đầu tư.

PHỤ LỤC 06:

Nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Hạ tầng khu dân cư Đồng Ràng, thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng,

huyện Quảng Trạch

(Kèm theo Nghị quyết số:        /NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2022

của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Trạch)

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư:

- Tăng quy mô hạng mục cấp điện: Thay đổi hướng tuyến đường dây điện 22kV so với thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, tăng chiều dài đường dây trung áp lên khoảng 1.100 m.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án:

- Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt: 32.297 triệu đồng.

- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 37.245 triệu đồng.

3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn:

- Cơ cấu nguồn vốn được duyệt: Ngân sách huyện quản lý: 32.297 triệu đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh: Ngân sách huyện quản lý: 37.245 triệu đồng.

4. Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án:

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án được duyệt: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư của dự án đạt trên 65% chi phí đầu tư.

- Dự kiến sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án điều chỉnh: Đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư của dự án đạt trên 214% chi phí đầu tư.

# Text boxes

DỰ THẢO